Załącznik Nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

BI.7013.11.2014                                                        Olecko, dnia 22 lipca 2014 r.

##### Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn:

Budowa chodnika i parkingu na Osiedlu Lesk w Olecku.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm – 437,50 m2

  - Wjazdy i parkingi z kostki brukowej gr. 8 cm – 206,90 m2

  - Roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem robót.

- Wymagany termin realizacji/wykonania zamówienia: 22 września 2014 r.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

- cena  - 100 %

- ….----…..

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- należy ją złożyć na załączonym formularzu,

- ceny w niej wyrażone maja być cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwała techniką, bez skreśleń,

- ma obejmować całość zmówienia.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 2014 r. do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego,  tj. Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, pok. Nr 12,

- Miejsce i termin oceny złożonych ofert

Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2014 r. o godzinie 1015 w siedzibie zamawiającego,  tj. Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, pok. Nr 6.

- Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Andrzej Ostrowski, pok. Nr 6 tel. 875202157

- Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia)

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa (zlecenie) w terminie 14 dni od wyboru oferty.

Burmistrz Olecka

Załączniki:

- Druk propozycji cenowej,

- Projekt umowy,

- Przedmiar robót,

- Projekt budowlany,

- SST,

Otrzymują:

  - Ogłoszenie ogólnodostępne na tablicy ogłoszeń i BIP

Załącznik Nr 4

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

.....................................................................			........................................................

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)				           (miejscowość, data)

tel..................fax ...............mail ............

##### Propozycja cenowa Wykonawcy

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na z dnia 3 lipca 2014 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika i parkingu na Osiedlu Lesk w Olecku.

- Oferuję wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlnej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto ..................... zł (słownie: .........................................................................)

podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .....................................)

brutto .....................zł (słownie: .........................................................................)

- Deklaruję ponadto:

  - termin wykonania zamówienia: do 22 września 2014 roku.

  - warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

  - okres gwarancji: zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

.............................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)

# UMOWA BI.7013.11.2014

na wykonanie robót budowlanych bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 z póź. zmianami)

zawarta …………………… 2014 roku w Olecku, pomiędzy Gminą Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, NIP 847-158-60-73, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Burmistrza Olecka – Wacława Olszewskiego

przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy – Bożeny Kozielskiej

a: ………………………. (PESEL ………………………) prowadzącym ……………… ……………………………………………………………………., NIP ………………………, REGON ……………………. zwanym Wykonawcą i uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wyboru oferty z ………. 2014 r. zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.

# § 1 Przedmiot i termin wykonania umowy.

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pn: „Budowa chodnika i parkingu na Os. Lesk w Olecku” w niżej wyszczególnionym zakresie:

  - chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm – 437,50 m2

  - wjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm – 206,90 m2

  - roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem robót.

- Przedmiot umowy określony w ustępie 1. zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach umowy, złożonej ofercie oraz zgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonawca rozpocznie realizację umowy od dnia jej podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do  22 września 2014 r.

- Do terminu określonego w ust. 4. Wykonawca przeprowadzi odbiory techniczne, rozruchy, uporządkuje teren, oraz zgłosi pisemnie o zakończeniu prac oraz gotowości obiektu do odbioru.

§ 2 Materiały.

# Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają certyfikat lub atest wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie PN, aprobat technicznych. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży do wglądu Zamawiającemu certyfikaty i atesty.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

- Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający zobowiązuje się przekazać:

  - dokumentację budowlaną w dacie zawarcia umowy

  - plac budowy w terminie uzgodnionym przez strony.

- Obowiązki Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się:

  - należycie zabezpieczyć plac budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie tego zabezpieczenia;

  - zapewnić bezpieczeństwo podczas działań na terenie budowy;

  - zapewnić bezpieczeństwo ruchu, jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu;

  - stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

  - realizować projekt w sposób charakteryzujący się wymaganym stopniem dbałości i  staranności, zgodnie z najlepszą praktyką w danej dziedzinie a także zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz przepisami prawa budowlanego.

- Odpowiedzialność.

Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec stron trzecich, w tym odpowiedzialność za szkodę jakiegokolwiek rodzaju poniesioną przez nie w związku realizacją przedmiotu wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek roszczeniem czy powództwem wytoczonym w wyniku naruszenia zasad, postanowień umowy przez Wykonawcę, jego pracowników lub jednostki, za które jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność albo na skutek pogwałcenia prawa osób trzecich.

§ 4 Wynagrodzenie

- Całkowita ryczałtowa wartość robót brutto wynosi ………,…. PLN (słownie: ………… ………………………………….. PLN …../100)  w tym:

  - wartość robót budowlanych netto w wysokości ………………..,… PLN (słownie: …………………………………….. PLN …../100),

  - obowiązujący podatek VAT w wysokości 23 % tj. …………..,…. PLN (słownie: ……………………………………………………………. PLN …/100)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ustępie 1.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty  regulowane będzie przelewem bankowym po odbiorze robót i przedłożeniu faktury wystawionej Gminie Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, NIP 847-158-60-73, w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy.

§ 5 Kary

- Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,

  - opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w terminie wskazanym w protokole odbioru końcowego lub przeglądu gwarancyjnego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto,

  - opóźnienie w odebraniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia, w którym przedmiot odbioru miał być odebrany,

- Wysokość wszystkich kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wysokości ustalonego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 5 ust. 1 pkt. 1.3 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. Usunięcie wady w zastępstwie nie przerywa biegu okresu gwarancji, jak i uprawnienia te nie wygasają.

- Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6 Spory.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego zgodnie z zasadami kodeksu postępowania cywilnego.

§ 7 Zmiany umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na:

  - wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne,

  - ze względu na nieprzewidywalne i niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy zdarzenie nagłe, uniemożliwiające rozpoczęcie lub prowadzenie prac, lub przerw w ich realizacji, którym nie można zapobiec, ani przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8 Postanowienia szczegółowe.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Terminy te będą liczone od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót budowlanych inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 3 egz.

§ 9 Postanowienia końcowe.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze Zamawiającemu, jeden egzemplarz Wykonawcy.

Załączniki:

1. przedmiar robót.

Zamawiający                                                                                      Wykonawca