Umowa

zawarta w dniu ……………………… roku w Olecku pomiędzy:

Gminą Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

NIP 847-158-60-73, REGON 790671277, w imieniu i na rzecz której, zgodnie z udzielonym Pełnomocnictwem Nr ORN 0052,23,2013 z dnia 09.08.2013 r. działa tj. :

Zespół Zarządców Nieruchomości, Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 48, Oddział Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Olsztyńska 10A.

Reprezentowany na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ogólnego, przez :

Dyrektor Oddziału Giżycko – Józef Matyszczyk

zwaną dalej ,,Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………………….., REGON ……………………………………

zwanym dalej w umowie ,,Wykonawcą”, reprezentowane przez:

- ………………………………………….

Została zawarta umowa  o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace,  polegające na wykonaniu izolacji fundamentów w budynku przy ulicy Nocznickiego 18 w Olecku.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Wykonawcę :

- uzyskanie pozwolenia od Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na zajęcie pasa chodnika

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, oraz opaski betonowe, demontaż i montaż słupa bramowego

- odkopanie fundamentów i późniejsze zasypanie, z zagęszczaniem warstwami

- wykonanie czyszczenia fundamentów i gruntowania

- wykonanie izolacji pionowej z papy – dwukrotnie

- ułożenie folii kubełkowej

- wykonanie opaski betonowej wokół budynku, odtworzenie chodnika z kostki betonowej, oraz nawierzchni betonowej

Określa  propozycja cenowa wykonawcy z dnia………………….., która jest załącznikiem nr 1 do umowy.

3.	Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy oraz odpowiednio    wykwalifikowanych pracowników.

a) kierownik budowy :     ……………………………………………………………………………………………

4.	Wykonawca  zobowiązuje się do:

a)	stosowania się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonania umowy, a także do zaleceń właściwych władz,

b)	wykonania wszelkich prac, zgodnie z załączoną propozycją cenową złożoną Zamawiającemu,

c) przestrzegania przy wykonywaniu dzieła odpowiednich norm techniczno-budowlanych, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)	informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, niezwłocznie w razie stwierdzenia konieczności ich wykonania,

e)	wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, a w szczególności zobowiązuje się do zachowania porządku w miejscu robót, a po zakończeniu robót uprzątnięcia terenu robót,

f)	wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem materiałów i urządzeń technicznych posiadających aktualne certyfikaty, atesty i świadectwa jakości.

5.	Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt, doświadczenie i uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem umowy oraz, że  zaznajomił się z warunkami, w których realizowane będą roboty oraz uwzględnił je w sposobie, cenie i terminie wykonania prac ustalonych niniejszą umową.

§ 2

1.	Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana do dnia : 15-10-2014r.

2.    Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym  niż 7 dni od daty

podpisania umowy.

3.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac i terminie wykonania umowy z 7-dniowym wyprzedzeniem.

4.	Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wykonaniu umowy protokolarnie przyjąć dzieło lub wskazać, jakie zgłasza do niego zastrzeżenia. Strony wspólnie ustalą termin usunięcia zgłoszonych poprawek.

5.	Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania wykonanych robót budowlanych w przypadku, jeśli są niezgodne z przedłożoną ofertą (załącznik nr 1 do umowy).

6. 	Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o robotach ulegających zakryciu. Jeśli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania ich jakości a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.

8.	Protokół odbioru winien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony.

9.	Z chwilą odbioru końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego rozpoczyna się bieg okresu gwarancyjnego.

§ 3

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace, liczoną od dnia końcowego odbioru dzieła,

  - W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie na każde wezwanie Zamawiającego nieodpłatnie usuwał ujawnione wady i powstałe uszkodzenia, które mogą wystąpić w czasie normalnej eksploatacji.

  - Gwarancją Wykonawcy nie zostają objęte wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji przez użytkowników Zamawiającego, jak również uszkodzenia powstałe w wyniku dewastacji, kradzieży itp.

  - Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę dzieła w terminie 14 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko  Wykonawcy.

§ 4

1.	Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie do kwoty brutto ………………………………………………………….. (słownie zł), zgodnie z protokołem uzgodnień, stanowiącym załącznik do umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT z 21-dniowym terminem płatności od dnia dostarczenia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

2.	Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę są odebrane przez Zamawiającego prace, zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 z zachowaniem terminu wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT, tj. do 14 dni od odbioru robót.

3.	W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

4.	Wykonawca nie może   domagać się podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części umowy innym osobom (podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Zamawiającego w tym zakresie, zawierającego co najmniej trzydniowy termin na usuniecie wskazanych niezgodności w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy lub na rozpoczęcie wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

- Wykonawca nie usunął istotnych wad dzieła w terminie wyznaczonym albo gdy z okoliczności wynika, że wady usunąć się nie dadzą,

- Wykonawca opóźnia się z wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne aby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego z powodu naruszenia postanowień niniejszej umowy, dotychczasowe roboty rozliczane będą w oparciu o wykonane roboty.

§ 7

- Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy przypadku, jeżeli Zamawiający nie wykona czynności, do których jest zobowiązany w umowie.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie pisemnej, zawierać uzasadnienie i jest ono dopuszczalne wyłącznie, gdy Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu odpowiedni termin na wykonanie czynności umownych i oświadczy, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy, z tym że termin ten nie może wynosić mniej niż czternaście dni.

§ 8

- Strony zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych i danych osobowych drugiej Strony lub mających z niż związek, uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy ich pozyskania i ich źródła,

- wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1, jedynie w celach określonych w Umowie, jak również umowach, które zostaną zawarte przez Strony,

- podejmowania wszelkich niezbędnych kroków gwarantujących, że żadna z osób uzyskujących informacje nie ujawni tych informacji ani ich źródła, nawet w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od Strony, od której informacja lub źródło informacji pochodzi,

- ujawniania w/w. informacji tylko tym upoważnionym pracownikom Stron, wobec których ujawnienie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w celu wykonania Umowy.

- Nie wymaga zgody drugiej Strony ujawnienie informacji wynikającej z Umowy w przypadku, gdy odbiorcą tych informacji jest osoba lub organ uprawniony do ich uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przez informacje o drugiej Stronie, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć także informacje uzyskane przez Wykonawcę o pracownikach Zamawiającego.

§ 9

1.	W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony ustalają następujące kary umowne:

a)	za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto,

b)	za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy (§6), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto,

c)	za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego (§ 7), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

- Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

§ 10

1.	Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń korespondencji:

  - Do Zamawiającego:  ZZN  Sp. z o.o. Oddział Giżycko 11-500 Giżycko,

ul. Olsztyńska 10 A

  - Do Wykonawcy : …………………………………………………………………………………………..

- Jakiekolwiek pisemne oświadczenie przesłane na adres wskazany w ust.1 i nie odebranie przez stronę

niniejszej umowy, Strony uznają za doręczone skutecznie, z pozostawieniem tego oświadczenia w aktach strony ze skutkiem doręczenia.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu    właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Budowlane.

§ 13

Wymienione w umowie załączniki stanowią integralną jej część.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 15

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

# Text boxes

Tel