|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/46/07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rady Miejskiej w Olecku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z dnia 23 lutego 2007r. |  |  |  |  |
| WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2007-2009 |  |  |  |  |  |  | w zł |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki | w | tym |  |  |  | planowane wydatki |  |  |
|  |  |  |  | Okres | Wartość | Poniesione | wynikające | środki | dotacje | dotacje | środki | inne środki: |  |  | jedn. |
| Lp. | Nazwa zadania | Dz. | Rozdz. | realizacji | zadania | nakłady | z planu na | z dochodów | z budżetu | z fund. | pochodzące | kredyty | 2008 | 2009 | realiz. |
|  |  |  |  | zadania | ogółem | do 2006r. | 2007r. | własnych | państwa | celowych | z budżetu | pożyczki |  |  | zadanie |
|  |  |  |  |  |  | konto"080" | ogółem | gminy | i innych j.s.t. |  | Unii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (od 9 do13) |  |  |  | Europejskiej |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Sieć wodociagowa Jaśki-Dobki-Rosochackie.Kanalizacja Jaśki-Dobki(projekt) | 010 | 01010 | 2006-2009 | 104 000 | 74 000 | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 2 | Sieć wodociagowa Kukowo, Zajdy, Zabielno (projekt) | 010 | 01010 | 2007-2009 | 2 137 000 |  | 65 000 | 65 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 3 | Sieć wodociagowa Kijewo, Babki Gąseckie,Świdry, Gąski (projekt) | 010 | 01010 | 2007-2009 | 1 190 900 |  | 65 000 | 65 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 4 | Sieć wodociagowa Doliwy (projekt) | 010 | 01010 | 2007 | 20 000 |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  | 0 |  | 0 | UM |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej Olecko-Możne Dworek M.-Pieńki- Babki Oleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie;Imionki-Lipkowo(projekt). Kanalizacja sanitarna Olecko-Możne. | 010 | 01010 | 2005-2009 | 5 527 552 | 93 997 | 10 000 | 10 000 |  |  |  | 0 | 0 |  | UM |
| 6 | Rozwój obszarów wiejskich-budowa kompleksów sportowych | 010 | 01036 | 2007 | 9 000 |  | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zagospodarowanie terenu targowicy miejskiej(projekt) | 010 | 01095 | 2007 | 50 000 |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 8 | Budowa ul.Tunelowej z parkingiem | 600 | 60016 | 2007 | 100 000 |  | 100 000 | 100 000 |  | 0 |  |  |  |  | UM |
| 9 | Budowa ciągu pieszego od ul. Paderewskiego do ul. 11 listopada | 600 | 60016 | 2006-2007 | 59 750 | 4 100 | 55 650 | 55 650 |  | 0 |  |  |  |  | UM |
| 10 | Modernizacja drogi z infrastrukturą od ul. Leśnej do cmentarza(projekt) | 600 | 60016 | 2007 | 40 000 |  | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 11 | Budowa ulicy z infrastrukturą na osiedlu Siejnik | 600 | 60016 | 2007-2009 | 747 724 | 20 000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 12 | Zakup wiat przystankowych | 600 | 60016 | 2007 | 20 000 |  | 20 000 | 20 000 |  | 0 |  |  |  |  | UM |
| 13 | Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie dawnego zajazdu w Sedrankach(projekt) | 630 | 63095 | 2007 | 15 000 |  | 15 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 14 | Ścieżka spacerowa w parku miejskim przy ul. Gołdapskiej(projekt) | 630 | 63095 | 2007 | 5 000 |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 15 | Zakup udziałów prawa użytkowania wieczystego | 700 | 70005 | 2007 | 33 990 |  | 33 990 | 33 990 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 16 | Odbudowa po pożarze budynku w Zatykach | 700 | 70078 | 2006-2008 | 34 500 | 24 500 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 17 | Budowa budynku socjalnego w Gąskach | 700 | 70095 | 2007-2009 | 1 771 466 |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 18 | Odbudowa drenażu odwodniającego budynku ul. Kolejowa 22,24,26,28 | 700 | 70095 | 2006-2007 | 205 216 | 7 000 | 198 216 | 198 216 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 19 | Budowa alejek na cmentarzu komunalnym | 710 | 71035 | 2007 | 40 450 |  | 40 450 | 40 450 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 20 | Wykonanie sieci komputerowej - budynek Plac Wolności 2 | 750 | 75023 | 2007 | 25 000 |  | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 21 | Położenia kabla światłowodowego łaczącego dwa budynki Urzędu | 750 | 75023 | 2007 | 30 000 |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 22 | Elektroniczna Platforma funkcjonowania administracji publicznej | 750 | 75023 | 2006-2007 | 75 000 |  | 75 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |  | Wojew. |
| 23 | Zakup sprzętu komputerowego, kopiarki cyfrowej, wyposażenia | 750 | 75023 | 2007 | 56 000 |  | 56 000 | 56 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 24 | Budowa centrum ratownictwa wodnego przy OSP w Gąskach(projekt) | 754 | 75412 | 2007-2008 | 581 700 |  | 25 000 | 25 000 |  | 0 |  | 0 |  |  | UM |
| 25 | Zabudowa samochodów dla OSP Borawskie i OSP Lenarty | 754 | 75412 | 2007 | 60 000 |  | 60 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 26 | Przebudowa wewnetrznej sieci c.o.i instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olecku | 801 | 80101 | 2007-2008 | 637 000 |  | 263 000 | 143 000 | 0 | 120 000 |  |  |  |  | UM |
| 27 | Montaż platformy dźwigowej w budynku Zespołu Szkół w Olecku | 801 | 80101 | 2007 | 90 000 |  | 27 000 | 27 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 28 | Monitoring miasta | 851 | 85154 | 2007 | 35 000 |  | 35 000 | 35 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 29 | Dotacja - udział Gminy Olecko w modernizacji szpitala powiatowego | 851 | 85195 | 2006-2008 | 956 475 | 318 892 | 446 308 | 446 308 |  |  |  |  | 191 275 | 0 | Powiat |
| 30 | Podstawowa opieka zdrowotna-analiza finansowa | 851 | 85195 | 2007 |  |  | 5 500 | 5 500 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 31 | Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej nadmiar wody do jeziora ze stawów przy ul. Orzeszkowej (projekt) | 900 | 90001 | 2007 | 576 700 |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 32 | Selektywna zbiórka odpadów-zakup kontenerów | 900 | 90002 | 2007 | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  | UM |
| 33 | Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach | 900 | 90002 | 2006-2007 | 47 549 | 19 000 | 28 600 | 0 |  | 28 600 |  |  |  |  | Związek Komun. |
| 34 | Budowa oświetleń: ulicznego, chodnika, placów, terenów zielonych | 900 | 90015 | 2007 | 169 900 |  | 169 900 | 169 900 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 35 | Przebudowa fontanny w parku przy Placu Wolności | 900 | 90095 | 2007 | 100 000 |  | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |  |  |  |  | UM |
| 36 | Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną w obrębie Jaśki(Tumiel) | 900 | 90095 | 2007 | 25 000 |  | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 37 | Przebudowa budynku w parku miejskim i placu przy Placu Wolności | 900 | 90095 | 2004-2009 | 4 404 285 |  | 35 465 | 35 465 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 38 | Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6(projekt) | 921 | 92195 | 2007 | 1 321 065 |  | 48 000 | 48 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
| 39 | Zagospodarowanie terenu przy pomniku Jana Pawła II | 921 | 92195 | 2007 | 25 500 |  | 25 500 | 25 500 |  |  |  | 0 |  |  | UM |
| 40 | Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne-Hala widowiskowo-sportowa z pływalnią (projekt) | 926 | 92695 | 2007-2013 | 11 020 000 |  | 350 000 | 350 000 |  |  |  |  |  |  | UM |
|  | Razem wydatki inwestycyjne |  |  |  | 21 357 722 | 561 489 | 2 649 079 | 2 470 479 | 0 | 178 600 | 0 | 0 | 191 275 | 0 | 0 |